# ARAH / North

Antigravity Build Plan — End-to-End Development Taxonomy & Prompt Set

LINT · Product Owner

17 Juli 2026 · Working Document

# Daftar Isi

1. Cara Pakai Dokumen Ini	3

2. End-to-End Development Taxonomy	4

3. Prompt 0 — Project Setup & Schema	6

4. Prompt 1 — Auth, Consent, Assessment & Archetype Engine	7

5. Prompt 2 — Journaling, Habit, CMS, Quest	9

6. Prompt 3 — Matching, Exchange Room, Moderation	10

7. Prompt 4 — CPS Engine, Intervensi, Delta Report, Webinar	11

8. Prompt 5 — Polish, Admin Dashboard, Metrics, Deploy	13

9. Data Assessment Siap Pakai	14

# 1. Cara Pakai Dokumen Ini

Dokumen ini pasangan dari PRD ARAH v2.0 — dipakai khusus untuk fase development di Antigravity (atau agentic coding tool sejenis).

Aturan pakai:

- Paste satu prompt per sesi, dari Prompt 0 sampai Prompt 5, berurutan. Jangan digabung sekaligus — agent bisa keteteran kalau dikasih terlalu banyak tugas dalam satu run.

- Tunggu tiap prompt selesai dikerjakan, cek hasilnya, baru lanjut ke prompt berikutnya.

- Prompt 1–2 sengaja cuma minta 1–2 track contoh diisi penuh (bukan 12 track) supaya agent fokus ke struktur dulu. Data lengkap 12 track + 2 versi assessment sudah disiapkan terpisah dalam format JSON (lihat §9 dan file arah-content-json.zip) — tinggal drop ke folder proyek, tidak perlu diketik ulang atau digenerate ulang oleh agent.

- Setiap prompt merujuk ke bagian tertentu di PRD ARAH v2.0 (ditandai §) — buka PRD kalau agent butuh detail lebih lanjut yang tidak muat di prompt.

# 2. End-to-End Development Taxonomy

## Layer 0 — Foundation

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Repo & environment | Next.js app router, Tailwind, Supabase client, env vars, Vercel project |
| 0.2 | Database schema | Semua tabel Postgres (users, cohorts, assessments, archetypes, journals, habits, quests, matches, exchanges, modules, moderation_reports) |
| 0.3 | Design system | Warna/tipografi/komponen dasar (card, button, progress bar, modal) |
| 0.4 | Auth & session | Supabase Auth (email + Google OAuth), middleware proteksi route |

## Layer 1 — Identity & Onboarding

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Sign up + cohort assignment | Tanggal lahir → cohort A/B/C, immutable |
| 1.2 | Consent flow | ToS, privacy, parental consent (Cohort A) via email wali |
| 1.3 | Assessment engine | Item bank (Lampiran A–C PRD), dua versi (Cepat/Mendalam), skoring server-side |
| 1.4 | Archetype engine | Kalkulasi C×A axis → Phoenix/Pegasus/Griffin/Naga, zona abu, refinement minggu-2 |
| 1.5 | Track selection | 12 track (4 per cohort), rekomendasi dari assessment |
| 1.6 | GAS goal-setting | 1–3 tujuan personal, skala −2 s.d. +2 |
| 1.7 | Commitment ritual + jadwal | Kontrak diri, set jadwal journaling & exchange |

## Layer 2 — Core Season Loop

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Journaling system | Prompt engine per archetype/track/minggu, entry privat |
| 2.2 | Content/modul CMS | Markdown-based, unlock mingguan |
| 2.3 | Habit tracker | Micro-habit CRUD, adherence %, progress bar forgiving-streak |
| 2.4 | Quest system | Solo quest (Fase 1) + co-op quest (Fase 2–3) |
| 2.5 | Loop orchestration | Cron job harian/mingguan/bulanan (unlock konten, reset streak window, pulse check trigger) |

## Layer 3 — Social Layer

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Matching engine | Rule-based: cohort → track → jadwal → archetype, cron mingguan |
| 3.2 | Exchange room | Realtime (Supabase Realtime), format GROW terstruktur, bukan free-chat |
| 3.3 | Moderation | Report/block 1-tap, keyword filter, admin review queue, SLA 24 jam |

## Layer 4 — Progress & Intelligence

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | CPS engine | 0.40 delta + 0.35 behavioral + 0.25 engagement |
| 4.2 | Status & intervention engine | Progressing/Stagnant/At-Risk/Red Flag → 6 tier intervensi otomatis |
| 4.3 | Delta report & evolusi archetype | Re-assessment bulan 3, wording sensitif (§7.5 PRD) |
| 4.4 | Weekly recap generator | Ringkasan aktivitas + insight otomatis |

## Layer 5 — Content & Community

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Webinar page | Embed YouTube Live + arsip |
| 5.2 | Notifikasi | Email (Resend) + in-app nudge |

## Layer 6 — Ops & Admin

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Admin dashboard | Moderasi queue, user overview, content management |
| 6.2 | Analytics | Tracking metrics §13 PRD (activation, completion, NPS, dst) |
| 6.3 | Offboarding flow | Re-assessment → delta report → 3 jalur keluar |

## Layer 7 — Deployment

| # | Komponen | Isi |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | CI/CD | Vercel auto-deploy dari Git |
| 7.2 | Supabase production | RLS policies, backup, migration |
| 7.3 | Domain & DNS | Setup domain final |

Urutan build (mapping ke timeline PRD §14.3): Layer 0–1 → Layer 2 → Layer 3 → Layer 4–5 → Layer 6–7.

# 3. Prompt 0 — Project Setup & Schema

Kamu adalah lead engineer yang membangun "ARAH", web app self-development.
Stack: Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + Supabase (Postgres, Auth, Realtime, Storage) + Vercel hosting. Target biaya infra Rp0/bulan (semua di free tier) untuk kapasitas awal 500 user.

TUGAS FASE INI: scaffold project + database schema. Jangan bangun UI dulu.

1. Inisialisasi Next.js App Router project dengan TypeScript + Tailwind.
2. Setup Supabase client (server + browser client terpisah, pakai @supabase/ssr).
3. Buat schema database Postgres berikut (tulis sebagai SQL migration files):

TABEL:
- users (id, email, full_name, birth_date, cohort ENUM('sma','kuliah_29','30_plus'), created_at, consent_status, parental_consent_email, parental_consent_verified_at)
- tracks (id, cohort, code, name, description) — seed 12 track sesuai PRD §2
- assessments (id, user_id, version ENUM('cepat','mendalam'), type ENUM('baseline','reassessment'), raw_answers JSONB, clarity_score, alignment_score, readiness_score, agency_score, wellbeing_score, created_at)
- track_subdimension_scores (id, assessment_id, track_code, s1_self_knowledge, s2_option_clarity, s3_decision_confidence, s4_action_momentum)
- archetypes (id, user_id, assessment_id, archetype ENUM('phoenix','pegasus','griffin','naga'), computed_at, is_refined BOOLEAN)
- goals (id, user_id, description, baseline_score INT, final_score INT) -- untuk GAS, skala -2 s.d. +2
- seasons (id, user_id, track_id, phase ENUM('discover','build','integrate'), started_at, status ENUM('active','paused','completed','dropped'))
- journal_entries (id, user_id, season_id, prompt_id, content TEXT, created_at) -- PRIVATE, never joined ke exchange
- habits (id, user_id, season_id, name, target_frequency, created_at)
- habit_logs (id, habit_id, logged_at, completed BOOLEAN)
- quests (id, season_id, type ENUM('solo','coop'), title, description, status, completed_at)
- matches (id, season_id_a, season_id_b, circle_id NULLABLE, archetype_pairing, matched_at)
- exchange_sessions (id, match_id, dilemma_text, format ENUM('grow'), created_by, created_at)
- exchange_messages (id, session_id, user_id, step ENUM('goal','reality','options','will'), content, created_at)
- moderation_reports (id, reporter_id, target_type, target_id, reason, status ENUM('open','reviewed','actioned'), created_at)
- cps_scores (id, user_id, season_id, cps_value, status ENUM('progressing','stagnant','at_risk','red_flag'), computed_at)

4. Setup Row Level Security (RLS): user cuma bisa baca/tulis data miliknya sendiri, KECUALI exchange_messages yang bisa dibaca oleh member match yang sama. journal_entries dan assessments TIDAK PERNAH bisa dibaca user lain dalam kondisi apa pun — ini aturan keras, tulis RLS policy yang eksplisit menolak akses lintas user untuk dua tabel ini.
5. Setup folder structure: /app, /lib/supabase, /lib/scoring (buat assessment & CPS engine nanti), /content/modules (markdown), /content/prompts (journaling prompts).
6. Buat .env.example dengan semua env var yang dibutuhkan.

Output: project yang bisa di-run lokal, migration yang bisa dijalankan ke Supabase, tanpa UI custom dulu (boleh pakai halaman default Next.js).

# 4. Prompt 1 — Auth, Consent, Assessment & Archetype Engine

Lanjutan project ARAH (schema sudah ada). Fase ini: auth, consent flow, assessment engine, archetype engine. Rujuk PRD ARAH §6 dan §7 untuk detail lengkap.

1. AUTH: halaman sign up/login pakai Supabase Auth (email + Google OAuth). Setelah sign up, wajib isi tanggal lahir → hitung umur → assign cohort:
   - 15–18 → 'sma'
   - 19–29 → 'kuliah_29'
   - 30+ → '30_plus'
   Cohort tidak bisa diubah user setelah di-set.

2. CONSENT FLOW: halaman ToS + privacy policy (buat draft copy-nya, bahasa Indonesia, jelaskan: data disimpan, jurnal privat, hak hapus data). KHUSUS cohort 'sma': setelah consent dasar, wajib flow tambahan — input email orang tua/wali → kirim email verifikasi (pakai Resend) → user tidak bisa akses fitur sosial (matching, exchange) sampai parental_consent_verified_at terisi.

3. ASSESSMENT ENGINE:
   a. Buat halaman pemilihan versi: dua kartu/tombol — "Versi Cepat (±7 menit, 18 item)" dan "Versi Mendalam (±25 menit, bisa dicicil 3 sesi)". Jelaskan konsekuensi masing-masing secara singkat di UI.
   b. Baca item bank dari /lib/scoring/items-cepat.json dan /lib/scoring/items-mendalam.json (sudah disiapkan, format sudah final — lihat §9 dokumen ini untuk struktur schema-nya).
   c. Baca item bank track deep-dive dari /lib/scoring/tracks/{track_code}.json (12 file, sudah lengkap semua — lihat §9).
   d. Buat UI form assessment yang dinamis baca dari JSON di atas, render per section, submit ke Supabase.
   e. Buat /lib/scoring/score.ts: fungsi hitung Clarity/Alignment/Readiness/Agency/Wellbeing score (0-100, normalisasi, reverse-item dibalik) dari raw_answers.

4. ARCHETYPE ENGINE:
   a. Buat /lib/scoring/archetype.ts: pure function input (clarityScore, alignmentScore) → output archetype berdasarkan cutoff 60 (PRD §7.2). Baca konfigurasi dari /content/archetype/archetype-config.json (sudah berisi cutoff, wording kartu, evolusi — lihat §9). Implementasikan logika zona abu 55-65 → default ke archetype tahap lebih awal.
   b. Buat komponen kartu hasil archetype yang menampilkan wording PERSIS dari archetype-config.json (Tagline → Kekuatanmu → Fase Kamu → Misi Season → Penutup). Sertakan icon/emoji archetype (🔥🪽🦅🐉).
   c. Safety check: jika wellbeing_score < 40 DAN ada indikasi distress di jawaban kualitatif (buat helper sederhana: keyword flagging untuk fase ini, bisa disempurnakan nanti), TAMPILKAN halaman resource bantuan profesional alih-alih lanjut ke gamifikasi. Jangan proses ke archetype card dulu.

5. Setelah archetype muncul: halaman pilih track (dari 4 track sesuai cohort user) dan halaman GAS goal-setting (1-3 tujuan, skala -2 s.d +2, lihat PRD Lampiran D) dan halaman "kontrak diri" (textarea, disimpan, akan ditampilkan lagi di offboarding).

Output: flow lengkap dari sign up sampai user punya archetype + track + goals + season dibuat berstatus 'discover'.

# 5. Prompt 2 — Journaling, Habit Tracker, Content CMS, Quest

Lanjutan project ARAH. Fase ini: loop harian season — journaling, habit, konten mingguan, quest solo. Rujuk PRD §4.2 dan §4.3.

1. JOURNALING:
   - /content/prompts/{track_code}/week-{n}.json: prompt journaling progresif per minggu per track (buat struktur + isi untuk track B1 minggu 1-4 sebagai contoh, track lain placeholder).
   - Halaman journaling harian: tampilkan prompt hari itu (rotasi dari file di atas berdasarkan season.phase dan minggu ke berapa), textarea entry, simpan ke journal_entries.
   - PENTING: journal_entries tidak pernah ditampilkan ke user lain di UI mana pun. Pastikan tidak ada komponen yang fetch journal user lain.

2. CONTENT CMS:
   - /content/modules/{track_code}/week-{n}.md: modul bacaan mingguan (markdown). Buat 1 modul contoh lengkap (track B1, minggu 1, tema "values vs goals").
   - Halaman modul: render markdown, unlock berdasarkan season.started_at + phase (modul minggu depan terkunci sampai waktunya).

3. HABIT TRACKER:
   - Halaman "pilih habit": user pilih 1 micro-habit dari daftar rekomendasi per track (buat 3-5 opsi rekomendasi per track sebagai data).
   - Komponen habit check-in harian (toggle done/not done → insert ke habit_logs).
   - Progress bar "forgiving streak": logic-nya TIDAK reset ke 0 kalau ada 1 hari terlewat (ada grace day), baru reset kalau 2+ hari berturut-turut terlewat. Tulis fungsi ini secara eksplisit dan testable di /lib/habits/streak.ts.

4. QUEST SYSTEM (solo dulu, co-op nanti di fase matching):
   - /content/quests/{track_code}.json: daftar quest solo mingguan per track (buat contoh untuk track B1).
   - Halaman quest: tampilkan quest minggu ini, tombol "tandai selesai" dengan opsional catatan refleksi singkat.

5. LOOP ORCHESTRATION:
   - Buat Supabase Edge Function atau Vercel Cron yang jalan harian: cek season mana yang perlu transisi fase (discover→build setelah 30 hari, dst — untuk MVP pakai hitungan hari sederhana, bukan kalender kompleks).
   - Cron mingguan: unlock modul & quest minggu berikutnya.

Output: user bisa jalani loop harian penuh (journal, habit check, baca modul, kerjain quest) selama Fase 1 Discover.

# 6. Prompt 3 — Matching, Exchange Room, Moderation

Lanjutan project ARAH. Fase ini: fitur sosial. Rujuk PRD §4.2 Fase 2, §9.4, §11.

1. MATCHING ENGINE:
   - Edge function/cron mingguan: cari user yang eligible (season.phase='build' AND completion Fase 1 >= 60% AND, jika cohort='sma', parental_consent_verified_at IS NOT NULL).
   - Rule matching: cohort HARUS sama → track sama/komplementer → jadwal cocok → archetype sebagai preferensi tambahan (lihat tabel kombinasi PRD §9.4: Griffin+Naga, Phoenix+Phoenix, Pegasus+Griffin, Naga+Naga diprioritaskan).
   - ATURAN KERAS: cross-cohort matching harus mustahil secara struktural — tulis constraint di level query, bukan cuma di UI, supaya tidak ada cara match lintas cohort bahkan lewat bug.
   - Insert hasil match ke tabel matches (1-on-1 atau circle 3-5 orang).

2. EXCHANGE ROOM:
   - Realtime room (Supabase Realtime channel) per match_id.
   - TIDAK ADA free-form chat. Format wajib GROW: satu user submit "dilema" (Goal - apa yang dia mau, Reality - kondisi sekarang, lalu peers merespons HANYA dengan pertanyaan di step Options, lalu closing di Will). Buat UI yang memandu step-by-step ini, bukan chat bebas.
   - Validasi sisi server: pesan di step 'options' dari peer (bukan pemilik dilema) harus berbentuk pertanyaan — untuk MVP, validasi sederhana (harus diakhiri tanda tanya "?"), bisa disempurnakan nanti.
   - Semua pesan tersimpan permanen di exchange_messages (untuk keperluan moderasi/audit).

3. MODERATION:
   - Tombol report + block di setiap pesan exchange (1 tap).
   - Keyword filter sederhana: daftar kata terlarang di /lib/moderation/keywords.ts, auto-flag pesan yang match ke moderation_reports dengan status 'open' sebelum admin review (tapi jangan auto-blokir pesan, cuma flag untuk review — kecuali untuk kasus jelas berbahaya, baru auto-hide sambil nunggu review).
   - Halaman admin sederhana /admin/moderation: list moderation_reports status 'open', dengan aksi resolve/action.

Output: user di Fase 2 (Build) bisa di-matching dan exchange terstruktur berjalan dengan moderasi dasar aktif.

# 7. Prompt 4 — CPS Engine, Intervensi, Delta Report, Webinar

Lanjutan project ARAH. Fase ini: progress logic, offboarding, webinar. Rujuk PRD §9, §7.5, §10, Lampiran E.

1. CPS ENGINE:
   - /lib/scoring/cps.ts: hitung CPS = 0.40 × assessment_delta_normalized + 0.35 × behavioral_score + 0.25 × engagement_quality, sesuai formula PRD §9.1.
   - behavioral_score dari habit adherence % + quest completion % + journaling frequency.
   - engagement_quality dari module completion + exchange attendance.
   - Klasifikasi status (Progressing/Stagnant/At-Risk/Red Flag) sesuai kriteria tabel PRD §9.2. Jalankan sebagai cron mingguan, simpan ke cps_scores.

2. INTERVENTION ENGINE:
   - Cron yang cek status terbaru tiap user dan trigger aksi sesuai tier PRD §9.3:
     - Stagnant → kirim notifikasi nudge reflektif (in-app + email)
     - Stagnant berlanjut (2x cek berturut) → tampilkan opsi "turunkan target habit" atau "ganti track" di dashboard user
     - At-Risk → trigger email personal + flag ke admin dashboard untuk human check-in
     - At-Risk berlanjut → tampilkan opsi "pause season" (freeze max 4 minggu, season.status='paused', tidak menghanguskan progress)
     - Red Flag → STOP semua nudge gamifikasi untuk user itu, tampilkan halaman resource bantuan profesional. Jangan tampilkan skor/CPS untuk user ini sampai status membaik.

3. OFFBOARDING & DELTA REPORT:
   - Di akhir Fase 3 (hari ke-90 season): trigger re-assessment (pakai versi SAMA dengan baseline user — cek dari assessments.version).
   - Tambahkan 2 item retrospective pre-post (PRD Lampiran E.3) HANYA di re-assessment, tidak di baseline.
   - Hitung delta per dimensi, generate Delta Report page.
   - Cek evolusi archetype: jika archetype baru != archetype lama → tampilkan "layar evolusi" dengan wording dari archetype-config.json (field evolution_wording). Jika archetype tetap sama, JANGAN tampilkan "kamu tidak berubah" — pakai wording alternatif yang highlight sub-dimensi yang naik (lihat PRD §7.5 untuk contoh persis).
   - Tampilkan kembali "kontrak diri" dari onboarding + minta refleksi akhir.
   - Halaman pilihan akhir: Lanjut Season 2 / Alumni mode / Selesai (dengan export/delete data option untuk yang pilih Selesai).

4. WEBINAR:
   - Halaman /webinar: embed YouTube Live untuk sesi minggu berjalan + list arsip rekaman minggu-minggu sebelumnya.
   - Baca data 12 topik webinar dari /content/webinar/webinar-topics.json (sudah disiapkan lengkap, lihat §9).

Output: siklus season lengkap end-to-end, dari onboarding sampai offboarding dengan delta report, plus halaman webinar berfungsi.

# 8. Prompt 5 — Polish, Admin Dashboard, Metrics, Deploy

Fase terakhir sebelum closed beta. Rujuk PRD §5.1 (P1 items), §13, §14.

1. GAMIFIKASI VISUAL:
   - Skill tree/peta diri sederhana yang "tumbuh" seiring progress (boleh mulai dari versi visual sederhana — progress bar per sub-dimensi + badge archetype, tidak perlu ilustrasi kompleks di MVP).
   - Weekly recap otomatis: halaman/email ringkasan aktivitas minggu itu + 1 insight (bisa template-based dulu, tidak perlu AI-generated di MVP).

2. ADMIN DASHBOARD (/admin):
   - Overview: jumlah user per cohort/fase/status CPS.
   - Moderation queue (sudah ada dari Prompt 3, sempurnakan UI-nya).
   - Content management sederhana: list modul/quest per track, bisa edit via form (bukan langsung edit file markdown).

3. METRICS TRACKING:
   - Setup event tracking sederhana (Vercel Analytics atau tabel events sendiri di Supabase) untuk metrik PRD §13: activation rate, fase completion, match→exchange rate, CPS distribution, NPS (tambahkan survey NPS simple di exit flow).

4. DEPLOYMENT:
   - Setup Vercel project + environment variables production.
   - Setup Supabase production project, jalankan migration, aktifkan RLS di production, setup daily backup (fitur bawaan Supabase).
   - Buat dokumentasi singkat /README.md: cara run lokal, cara deploy, struktur folder.

5. FINAL CHECK sebelum beta:
   - Audit ulang: pastikan tidak ada cara cross-cohort matching (test manual).
   - Audit ulang: pastikan journal_entries & assessments benar-benar tidak bisa diakses user lain (test RLS).
   - Test parental consent flow end-to-end untuk cohort SMA.

Output: aplikasi siap untuk closed beta batch 1 (50-100 user).

# 9. Data Assessment Siap Pakai

Semua data di bawah ini sudah final dan tersedia sebagai file JSON terpisah (arah-content-json.zip) — tidak perlu digenerate ulang oleh Antigravity, tinggal drop ke folder project sesuai path yang tertera.

| File | Path drop-in | Isi |
| --- | --- | --- |
| items-cepat.json | /lib/scoring/items-cepat.json | 18 item Versi Cepat (Values Mini, Clarity, Readiness, Agency, Wellbeing, 1 kualitatif) |
| items-mendalam.json | /lib/scoring/items-mendalam.json | Layer 1 Core Battery, 3 sesi (Values Compass full, Clarity/Agency/Readiness/Wellbeing full, kualitatif) |
| a1.json – a4.json | /lib/scoring/tracks/ | 4 track Cohort SMA — 16 item + 2 kualitatif masing-masing |
| b1.json – b4.json | /lib/scoring/tracks/ | 4 track Cohort Kuliah–29 — 16 item + 2 kualitatif masing-masing |
| c1.json – c4.json | /lib/scoring/tracks/ | 4 track Cohort 30+ — 16 item + 2 kualitatif masing-masing |
| archetype-config.json | /content/archetype/archetype-config.json | Cutoff C×A, wording kartu 4 archetype, evolution wording, matching preference |
| webinar-topics.json | /content/webinar/webinar-topics.json | 12 topik webinar mingguan + fase |

Total item assessment: 18 (Cepat) + 30 (Layer 1 Mendalam) + 216 (12 track × 18) = seluruhnya sudah divalidasi parse JSON dan dicek jumlahnya sesuai PRD Lampiran A–C.

Semua file sudah tervalidasi (JSON parse tanpa error, jumlah item per track konsisten 16+2=18). Detail schema tiap file mengikuti struktur yang direferensikan di Prompt 1 dan Prompt 4 di atas.